Corporación Universitaria Minuto de Dios

de Ingeniería

Propuesta de Idea de Investigación

Autor(es):

Juan Diego Chaparro Vargas ID: 1016004

Santiago González Gamboa ID: 1017544

Juan Camilo Nonzoque Torres ID: 979586

Asignatura: Ing. De software

Sede: Calle 80 (Principal)

Programa Académico: Ing. de Sistemas

Fecha de Entrega: 24/03/2026

# Indice

Indice	2

Alcance del Proyecto (Software Scope Statement)	3

Problema:	3

Matriz DOFA	3

Buyer Persona	4

Customer Journey	4

1. Propósito y Objetivos del Proyecto	5

2. Alcance Detallado por Módulo	6

Requisitos funcionales	6

Requisitos no funcionales	21

Encuesta	23

Mockups	23

Riesgos	25

# Alcance del Proyecto (Software Scope Statement)

Nombre del Proyecto: EarthQuakeTracker

Duración del Proyecto: 12 Semanas (3 Meses)

Tipo de Entregable: Producto Mínimo Viable (MVP) Móvil

Enfoque de Desarrollo: Offline-First (Prioridad de disponibilidad sin conectividad a red)

# Problema:

No se evidencia un prototipo de aplicación móvil de software desarrollada en React Native en el cual se implemente tecnología de prevención, ejecución y acciones posteriores ante un evento de sismo, temblor o terremoto, por lo cual es necesario, de manera imperiosa, el desarrollo de una aplicación móvil que implemente, mediante diversas características, apartados interactivos educativos (prevención), localización por medio de tecnología Bluetooth (durante) y un entorno digital colaborativo (después), que permita la comunicación con los afectados, junto con ayudas o donaciones para estos últimos.

# Matriz DOFA

# Buyer Persona

## Customer Journey

## 1. Propósito y Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil integral e hiper-resiliente para la gestión, prevención y respuesta ante eventos sísmicos en Colombia (EarthQuakeTracker), que combine módulos interactivos de educación lúdica, visualización cartográfica en tiempo real de la magnitud e intensidad del sismo, detección colaborativa mediante sensores del dispositivo, un botón de pánico con ficha médica comprimida para organismos de socorro (Policía, Bomberos y Paramédicos), y un protocolo de localización peer-to-peer sobre red malla (Mesh Network) que permita el rastreo tipo tracker y la orientación entre ciudadanos sin necesidad de conexión a internet ni red celular.

El proyecto se desarrolla utilizando el framework React Native, implementado en código JavaScript.

Objetivos Específicos

- Realizar la documentación técnica del proyecto: DOFA, customer journey, buyer persona, requerimientos funcionales y no funcionales, mockups y encuestas.

- Desarrollar una aplicación móvil utilizando el framework de React Native para la gestión, prevención y respuesta ante eventos sísmicos en Colombia (EarthQuakeTracker).

- Realizar el análisis de resultados mediante encuestas finales y pruebas de estrés sobre el prototipo desarrollado.

## 2. Alcance Detallado por Módulo

## Requisitos funcionales

RF-01 — Gestión de guías de emergencia offline

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-01 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Gestión de guías de emergencia offline |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.9 Gestión de la configuración / A.5.34 Privacidad y protección de datos personales |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe permitir al usuario consultar guías interactivas de preparación sísmica (mochila de emergencia, aseguramiento estructural, planes familiares) renderizadas en Markdown y almacenadas de forma local en el dispositivo sin requerir conexión de red. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El usuario debe haber instalado la aplicación y contar con el paquete de contenido educativo descargado localmente. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario accede al módulo de educación y preparación. 2. El sistema muestra el listado de guías disponibles (mochila de emergencia, aseguramiento estructural, planes familiares). 3. El usuario selecciona la guía de su interés. 4. El sistema renderiza el contenido en Markdown almacenado localmente. 5. El usuario navega el contenido sin requerir conexión a internet. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el contenido local está corrupto o incompleto, el sistema muestra un mensaje de error y sugiere reinstalar el paquete educativo. A2. Si existe conexión a red, el sistema verifica en segundo plano si hay actualizaciones del contenido y las descarga sin interrumpir la lectura. |
| Postcondiciones: | La guía consultada queda disponible para futuras lecturas sin necesidad de conexión. |
| Criterios de Aceptación: | El sistema muestra el contenido completo de la guía en menos de 2 segundos y permite su lectura sin conexión a internet. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-02 — Evaluación gamificada / quizzes

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-02 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Evaluación gamificada / quizzes |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.28 Codificación segura |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe proveer un motor de trivias y cuestionarios interactivos por niveles para evaluar el nivel de preparación ciudadana, retroalimentando en tiempo real con respuestas correctas basadas en protocolos oficiales. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El usuario debe haber revisado al menos una guía educativa o acceder directamente al módulo de trivias. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario accede al módulo de trivias y simulaciones. 2. El sistema muestra el nivel disponible según el progreso del usuario. 3. El usuario selecciona un nivel e inicia el cuestionario. 4. El sistema presenta las preguntas de forma secuencial. 5. El usuario selecciona una respuesta por pregunta. 6. El sistema valida la respuesta y retroalimenta en tiempo real basado en protocolos oficiales. 7. El sistema calcula el puntaje final del nivel. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el usuario abandona el cuestionario antes de finalizar, el sistema guarda el progreso parcial y permite reanudarlo. A2. Si el usuario responde incorrectamente todas las preguntas de un nivel, el sistema sugiere repasar la guía educativa relacionada. |
| Postcondiciones: | El puntaje y nivel alcanzado quedan registrados para el cálculo de logros y progresión. |
| Criterios de Aceptación: | El sistema retroalimenta cada respuesta en menos de 1 segundo y registra el puntaje final al completar el cuestionario. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-03 — Persistencia de logros y progresión

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-03 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Media |
| Nombre del Requerimiento: | Persistencia de logros y progresión |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.10 Eliminación de la información |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe almacenar localmente el puntaje, nivel de avance e insignias del usuario mediante almacenamiento persistente (ej. SQLite / AsyncStorage). |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El usuario debe haber completado al menos un cuestionario o actividad gamificada. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario finaliza una actividad gamificada (trivia, simulación o reto). 2. El sistema calcula el puntaje e insignias obtenidas. 3. El sistema almacena localmente los resultados mediante SQLite/AsyncStorage. 4. El sistema actualiza el perfil de progresión del usuario. 5. El usuario consulta su historial de logros en cualquier momento, con o sin conexión. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el almacenamiento local falla, el sistema reintenta el guardado y notifica al usuario en caso de error persistente. A2. Si el usuario reinstala la aplicación sin respaldo previo, el sistema informa que el progreso anterior no está disponible. |
| Postcondiciones: | El progreso, puntaje e insignias del usuario quedan disponibles de forma persistente en el dispositivo. |
| Criterios de Aceptación: | El sistema conserva el 100% del progreso registrado tras cerrar y reabrir la aplicación. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-04 — Gestión de ficha médica de emergencia

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-04 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Gestión de ficha médica de emergencia |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.5.34 Privacidad y protección de datos personales / A.8.24 Uso de criptografía |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe permitir al usuario registrar, editar y almacenar de forma cifrada una ficha médica mínima de emergencia (tipo de sangre, alergias, enfermedades preexistentes, contactos clave). |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario accede al módulo de ficha médica de emergencia. 2. El sistema muestra el formulario de registro (tipo de sangre, alergias, enfermedades preexistentes, contactos clave). 3. El usuario ingresa o edita la información solicitada. 4. El usuario confirma y guarda la ficha médica. 5. El sistema cifra la información y la almacena localmente en el dispositivo. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje solicitando completarlos. A2. Si ya existe una ficha médica registrada, el sistema permite editarla en lugar de crear una nueva. |
| Postcondiciones: | La ficha médica queda almacenada de forma cifrada y disponible para su transmisión en caso de emergencia. |
| Criterios de Aceptación: | La ficha médica se guarda cifrada (AES-256) y queda accesible únicamente mediante autenticación del usuario. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-05 — Activación de botón de pánico / UI de crisis

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-05 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Activación de botón de pánico / UI de crisis |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.16 Actividades de monitoreo |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe proveer una interfaz accesible en un máximo de dos toques en pantalla para detonar el modo de emergencia inmediata. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El usuario debe tener la aplicación abierta o en segundo plano con permisos activos. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario percibe una situación de emergencia (sismo). 2. El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación. 3. El usuario presiona el botón de pánico visible en la interfaz. 4. El sistema solicita confirmación del nivel de gravedad (Ileso, Con Lesiones, Atrapado). 5. El usuario selecciona el nivel de gravedad. 6. El sistema activa el modo de emergencia inmediata. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el usuario presiona el botón por error, el sistema permite cancelar la activación dentro de los primeros 3 segundos. A2. Si el dispositivo no cuenta con permisos activos (GPS/Bluetooth), el sistema solicita habilitarlos antes de continuar. |
| Postcondiciones: | El modo de emergencia queda activo y se disparan los módulos de señalización y baliza BLE. |
| Criterios de Aceptación: | La activación del modo de emergencia se completa en un máximo de dos toques y en menos de 300 ms de respuesta de interfaz. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-06 — Señalización física de rescate

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-06 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Señalización física de rescate |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.16 Actividades de monitoreo |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | Al activar el botón de pánico, el sistema debe permitir disparar un pulso estroboscópico usando el flash LED del dispositivo y reproducir un tono sonoro acústico continuo de alta penetración/frecuencia. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El modo de emergencia debe estar activo y el dispositivo debe contar con flash LED y salida de audio funcionales. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El sistema detecta la activación del modo de emergencia. 2. El sistema activa el flash LED en modo pulso estroboscópico. 3. El sistema reproduce simultáneamente un tono sonoro de alta frecuencia. 4. El sistema mantiene la señalización activa hasta que el usuario la detenga o se agote la batería. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el dispositivo no cuenta con flash LED, el sistema activa únicamente la señal acústica. A2. Si el usuario silencia manualmente el dispositivo, el sistema muestra una alerta visual recomendando reactivar el sonido. |
| Postcondiciones: | La señalización física permanece activa para facilitar la localización del usuario por parte de los equipos de rescate. |
| Criterios de Aceptación: | El pulso estroboscópico y el tono sonoro se activan en menos de 300 ms tras confirmarse la emergencia. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-07 — Emisión de baliza BLE (advertising)

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-07 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Emisión de baliza BLE (advertising) |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.20 Seguridad de redes |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe transmitir continuamente paquetes de datos comprimidos vía Bluetooth Low Energy (BLE) que incluyan: identificador único del usuario, estado de gravedad (Ileso, Con Lesiones, Atrapado) y última coordenada GPS registrada. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El modo de emergencia debe estar activo y el Bluetooth del dispositivo debe estar habilitado. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El sistema detecta la activación del modo de emergencia. 2. El sistema compone el paquete de datos (ID de usuario, estado de gravedad, última coordenada GPS). 3. El sistema inicia la transmisión continua del paquete vía BLE advertising. 4. El sistema actualiza periódicamente la coordenada GPS transmitida mientras haya señal disponible. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el Bluetooth está deshabilitado, el sistema solicita al usuario activarlo para continuar con la emisión. A2. Si no hay señal GPS disponible, el sistema transmite la última coordenada conocida junto con la marca de tiempo del registro. |
| Postcondiciones: | El dispositivo queda emitiendo la baliza BLE de forma continua mientras el modo de emergencia esté activo. |
| Criterios de Aceptación: | La baliza BLE se transmite de forma continua y es detectable por nodos cercanos dentro de un rango de 10 a 30 metros. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-08 — Escaneo y malla peer-to-peer (mesh scanning)

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-08 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Escaneo y malla peer-to-peer (mesh scanning) |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.20 Seguridad de redes |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe escanear nodos BLE/Wi-Fi Direct cercanos y retransmitir mensajes cortos de socorro (multihop / salto a salto) entre terminales móviles sin intermediación de antenas celulares ni acceso a internet. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El dispositivo debe tener BLE y/o Wi-Fi Direct habilitados. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El sistema escanea continuamente en busca de nodos BLE/Wi-Fi Direct cercanos. 2. El sistema detecta un nodo emitiendo un mensaje de socorro. 3. El sistema recibe y almacena temporalmente el mensaje corto recibido. 4. El sistema retransmite el mensaje a otros nodos dentro de su alcance (salto a salto). 5. El sistema evita retransmitir mensajes duplicados ya procesados. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si no se detectan nodos cercanos, el sistema continúa el escaneo periódico en segundo plano. A2. Si la red malla se satura de mensajes, el sistema prioriza los mensajes de mayor gravedad para su retransmisión. |
| Postcondiciones: | Los mensajes de socorro quedan propagados entre los nodos de la red malla hasta alcanzar un punto con conectividad. |
| Criterios de Aceptación: | El sistema retransmite un mensaje recibido a nodos cercanos en menos de 2 segundos sin intervención del usuario. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-09 — Lectura de sensores inerciales

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-09 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Media |
| Nombre del Requerimiento: | Lectura de sensores inerciales |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.16 Actividades de monitoreo |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe registrar las variaciones de acelerómetros e inclinómetros integrados para registrar posibles eventos de sacudida sísmica y procesar la señal localmente. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El dispositivo debe contar con acelerómetro e inclinómetro funcionales y la aplicación debe estar en ejecución en primer o segundo plano. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El sistema inicia la lectura continua de los sensores inerciales del dispositivo. 2. El sistema procesa localmente las variaciones registradas. 3. El sistema compara los patrones detectados contra los umbrales de sacudida sísmica. 4. El sistema marca el evento como posible sismo cuando se supera el umbral definido. 5. El sistema envía la lectura colaborativa para su confirmación con otras fuentes. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si la lectura del sensor es inconsistente o ruidosa, el sistema descarta el evento y continúa el monitoreo. A2. Si el dispositivo no cuenta con los sensores requeridos, el sistema desactiva este módulo y lo notifica al usuario. |
| Postcondiciones: | Las lecturas colaborativas quedan disponibles para contribuir a la confirmación del evento sísmico. |
| Criterios de Aceptación: | El sistema procesa y clasifica cada lectura del sensor en menos de 500 ms. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-10 — Directorio cartográfico de puntos de socorro

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-10 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Media |
| Nombre del Requerimiento: | Directorio cartográfico de puntos de socorro |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.9 Gestión de la configuración |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe desplegar un mapa interactivo con la ubicación de albergues, centros de acopio, estaciones de bomberos y centros de salud utilizando capas vectoriales previamente cacheadas en el dispositivo. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El mapa vectorial de la zona debe estar previamente descargado/cacheado en el dispositivo. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario accede al módulo de directorio cartográfico. 2. El sistema carga las capas vectoriales cacheadas localmente. 3. El sistema despliega el mapa con la ubicación de albergues, centros de acopio, estaciones de bomberos y centros de salud. 4. El usuario selecciona un punto de interés para ver su detalle. 5. El sistema muestra la información y la ruta estimada hacia el punto seleccionado. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si el usuario no cuenta con mapas cacheados de su zona, el sistema le informa y sugiere descargarlos cuando exista conexión. A2. Si un punto de socorro deja de estar disponible, el sistema permite reportarlo para su actualización posterior. |
| Postcondiciones: | El usuario cuenta con la ubicación de los puntos de socorro disponibles sin necesidad de conexión a internet. |
| Criterios de Aceptación: | El mapa y sus puntos de interés se despliegan en menos de 2 segundos utilizando únicamente datos cacheados. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-11 — Directorio informativo de ayudas y donaciones

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-11 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Media |
| Nombre del Requerimiento: | Directorio informativo de ayudas y donaciones |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | No aplica control directo de seguridad; validar canales oficiales |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe presentar un catálogo de requisitos, canales y entidades autorizadas (Defensa Civil, UNGRD, ONGs) para la gestión de donaciones y transferencias monetarias. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El catálogo de entidades y canales autorizados debe estar previamente cargado en el sistema. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El usuario accede al módulo de ayudas y donaciones. 2. El sistema muestra el listado de entidades autorizadas (Defensa Civil, UNGRD, ONGs). 3. El usuario selecciona una entidad o canal de su interés. 4. El sistema despliega los requisitos y medios oficiales para realizar o solicitar donaciones. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si un canal informado deja de estar vigente, el sistema lo marca como inactivo hasta su verificación. A2. Si el usuario requiere ayuda inmediata, el sistema lo redirige al directorio cartográfico de puntos de socorro. |
| Postcondiciones: | El usuario cuenta con información verificada sobre canales oficiales de ayuda y donación. |
| Criterios de Aceptación: | El catálogo muestra únicamente entidades y canales previamente validados como oficiales. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-12 — Sincronización diferida / store-and-forward

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-12 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Sincronización diferida / store-and-forward |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.8.24 Uso de criptografía / A.8.13 Copias de seguridad |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe encolar todos los reportes de estado, lecturas de sensores y cambios de posición generados offline, enviándolos automáticamente al servidor central y a las API institucionales en el momento en que se restablezca la conexión de red (Wi-Fi o datos móviles). |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | Deben existir reportes o lecturas generados en modo offline pendientes de sincronización. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El sistema genera reportes de estado, lecturas de sensores y cambios de posición en modo offline. 2. El sistema encola cada reporte en una cola local de sincronización. 3. El sistema detecta el restablecimiento de conexión de red (Wi-Fi o datos móviles). 4. El sistema transmite automáticamente los reportes encolados al servidor central y a las API institucionales. 5. El sistema elimina de la cola los reportes confirmados como recibidos. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si la sincronización falla parcialmente, el sistema conserva en la cola únicamente los reportes no confirmados. A2. Si la conexión se pierde durante el envío, el sistema reintenta automáticamente al restablecerse la red. |
| Postcondiciones: | Todos los reportes generados offline quedan sincronizados con el servidor central. |
| Criterios de Aceptación: | El sistema sincroniza el 100% de los reportes encolados dentro de los 2 minutos posteriores a restablecerse la conexión. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

RF-13 — Exportación de ficha médica a organismos de socorro

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| Código de Proyecto: | MW-2026 |
| Código: | RF-13 |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker |
| Prioridad: | Alta |
| Nombre del Requerimiento: | Exportación de ficha médica a organismos de socorro |
| Control ISO/IEC 27001 relacionado: | A.5.34 Privacidad y protección de datos personales / A.8.24 Uso de criptografía |
| INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| Descripción: | El sistema debe permitir la transmisión por proximidad de la ficha médica comprimida del usuario hacia terminales autorizados de cuerpos de socorro. |
| Fecha: |  |
| Precondiciones: | El usuario debe contar con una ficha médica registrada y el modo de emergencia debe estar activo. |
| Actor: | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| Versión: | 1.0 |
| Flujo Principal (Pasos): | 1. El sistema detecta la activación del modo de emergencia con ficha médica registrada. 2. El sistema comprime la ficha médica del usuario en un paquete de datos reducido. 3. El sistema transmite el paquete por proximidad (BLE/Wi-Fi Direct) hacia terminales autorizados de cuerpos de socorro. 4. El terminal receptor autorizado valida y muestra la ficha médica recibida. |
| Flujos Alternativos: | A1. Si no hay terminales autorizados dentro del alcance, el sistema mantiene la ficha lista para transmitirla en cuanto se detecte uno. A2. Si la ficha médica está incompleta, el sistema transmite únicamente los campos disponibles y lo indica al receptor. |
| Postcondiciones: | La ficha médica queda disponible para los organismos de socorro que atiendan al usuario. |
| Criterios de Aceptación: | La transmisión de la ficha médica se completa en menos de 3 segundos hacia un terminal autorizado dentro de rango. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN |  |
| Fecha: |  |
| Analista / Autor: |  |
| Gerente del Proyecto: |  |
| Stakeholder Principal: |  |
| Cliente / Usuario: |  |

## Requisitos no funcionales

| Código de Proyecto: | MW-2026 | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | EarthQuakeTracker | Versión: | 1.0 |

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| ID Requerimiento | Categoría | Nombre del Requerimiento | Descripción | Métrica / Valor Objetivo | Prioridad | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad / Tolerancia a fallos | Disponibilidad sin conexión (Offline-First) | Arquitectura Offline-First: el 100% de los módulos de consulta educativa, activación de pánico, baliza BLE y lectura de mapas cacheados deben funcionar sin conexión a Internet ni red celular. | Disponibilidad operativa sin red = 100%. | Alta | Cero bloqueos (crashes) por falta de conexión durante pruebas sin red. |
| RNF-02 | Eficiencia de desempeño (batería) | Eficiencia energética del modo baliza BLE | El ciclo de escaneo y emisión de balizas BLE en modo "Durante" debe operar en intervalos optimizados para mitigar el consumo de energía. | Consumo de batería ≤ 8% por hora en segundo plano. | Alta | La app en modo baliza activa no supera el 8% de batería consumida por hora de ejecución en segundo plano. |
| RNF-03 | Usabilidad / Accesibilidad | Accesibilidad del botón de pánico | La activación del botón de pánico y cambio de estado debe realizarse bajo un diseño de alto contraste y tipografía legible en situaciones de estrés extremo. | Activación en ≤ 2 toques; contraste WCAG 2.1 nivel AA. | Alta | La activación es realizable en 2 toques o menos desde la pantalla principal y cumple WCAG 2.1 AA. |
| RNF-04 | Seguridad / Privacidad | Cifrado de la ficha médica | La ficha médica y los datos personales sensibles almacenados localmente deben estar encriptados en reposo. | Cifrado AES-256 en bases de datos locales. | Alta | Los datos se almacenan cifrados mediante SQLCipher o KeyStore/Keychain del sistema operativo. |
| RNF-05 | Rendimiento / Latencia | Latencia de activación de hardware | El tiempo de respuesta de la interfaz ante la activación de alertas sonoras y de luz no debe presentar demoras perceptibles. | Latencia ≤ 300 ms. | Media | El flash y el audio se activan en 300 ms o menos tras presionar el botón de pánico. |
| RNF-06 | Interoperabilidad / Red malla | Interoperabilidad de la red malla | El protocolo de proximidad P2P debe operar bajo tecnologías estándar como Bluetooth Low Energy (BLE 4.2+) y Wi-Fi Direct. | Alcance de 10 a 30 m por salto. | Media | La transmisión directa entre nodos se mantiene estable dentro del rango de 10 a 30 m en espacio abierto. |
| RNF-07 | Portabilidad y Compatibilidad | Compatibilidad multiplataforma | El aplicativo móvil desarrollado en React Native debe garantizar compatibilidad multiplataforma en dispositivos comerciales estándar. | Soporte Android 10+ / iOS 15+. | Media | La app funciona correctamente en Android 10.0 o superior y iOS 15.0 o superior. |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| Prepared by | Reviewed by | Approved by |
| --- | --- | --- |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

# Encuesta

Como parte de la validación del prototipo, se aplicará una encuesta a ciudadanos que residan en zonas de riesgo sísmico en Colombia, con el objetivo de contrastar los hallazgos del análisis DOFA y del buyer persona con la percepción real de los usuarios sobre preparación, respuesta y comunicación durante un evento sísmico.

Los resultados de esta encuesta se incorporarán como insumo para priorizar los módulos del MVP y se documentarán en el anexo de análisis de resultados, junto con las pruebas de estrés del prototipo.

# Mockups

| N° | Título | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pantalla de bienvenida (Splash) | Presenta el logotipo de EarthQuakeTracker y el ciclo Prevención–Durante–Después, con el eslogan "Prepara, Protégete, Actúa, Ayuda". |
| 2 | Inicio | Pantalla principal con acceso directo a los tres módulos de la app: Prevención, Durante y Después. |
| 3 | Prevención | Guías educativas, simulacros, plan familiar, kit de emergencia y ubicación de zonas seguras. |
| 4 | Durante | Instrucciones de "Agáchate, Cúbrete, Agárrate", detección de movimiento sísmico vía Bluetooth y botones de estado "Estoy a salvo" / "Necesito ayuda". |
| 5 | Después | Reporte de estado y daños, solicitudes de ayuda, gestión de donaciones y directorio de puntos de ayuda. |
| 6 | Mapa | Mapa interactivo con zonas seguras, albergues y centros de acopio cercanos, con ruta estimada. |
| 7 | Alertas | Historial de alertas sísmicas, simulacros programados y recomendaciones de seguridad. |
| 8 | Ayuda y Donaciones | Catálogo de necesidades actuales y acceso directo para realizar donaciones. |
| 9 | Mi perfil | Contactos de emergencia del usuario y accesos a configuración, términos y condiciones. |

# Riesgos

| Riesgo tecnológico | Impacto | Control del Anexo A ISO/IEC 27001:2022 | Objetivo del control | Probabilidad | Estrategia de mitigación | Aplicación en EarthQuakeTracker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vulneración y fuga de datos médicos sensibles: Transmisión o almacenamiento inseguro de fichas médicas de socorro en la red mesh BLE sin cifrado robusto. | Crítico | A.8.24 Uso de criptografía | Garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información médica sensible tanto en reposo como en tránsito. | Media | Implementar cifrado AES-256 en base de datos local (SQLCipher) y anonimizar cargas útiles con identificadores efímeros cifrados en transmisiones BLE. | Protección estricta de la ficha médica del usuario en SQLite local y transmisión encriptada hacia rescatistas según Ley 1581 y estándares de privacidad. |
| Suspensión de servicios en background por el SO: Políticas de ahorro energético (Android Doze / iOS background limits) que desactivan la baliza BLE de rescate. | Crítico | A.8.6 Gestión de capacidad y disponibilidad | Asegurar la disponibilidad continua y el rendimiento de los servicios esenciales de alerta y telecomunicación en situaciones de emergencia. | Alta | Configurar Foreground Services con notificación persistente en Android y modos de baliza periférica autorizados en iOS para evitar terminación por el kernel. | Mantenimiento del loop de emisión SOS y escaneo BLE activo incluso con pantalla bloqueada o en modo de batería baja en la app EarthQuakeTracker. |
| Falsos positivos por anomalías de sensores: Movimientos cotidianos o caídas del terminal que activan alertas sísmicas erróneas masivas. | Medio | A.8.29 Pruebas de seguridad y validación de datos | Validar que los datos de entrada generados por sensores cumplan criterios de integridad y veracidad antes de procesar eventos críticos. | Alta | Implementar filtros de umbral acelerométrico y algoritmos de consenso local (quorum de nodos coincidentes en ventana de tiempo). | El módulo de detección sísmica de EarthQuakeTracker corrobora sacudidas cruzando lecturas con al menos 3 nodos adyacentes antes de emitir alerta general. |
| Drenaje crítico de batería en emergencias: Uso simultáneo de flash LED, alarmas acústicas y escaneo continuo de radio que agota la energía del dispositivo. | Alto | A.8.14 Redundancia e instalaciones de procesamiento | Mantener la continuidad operativa del sistema mitigando fallos por agotamiento prematuro de recursos energéticos del dispositivo. | Alta | Implementar perfiles de energía dinámicos (ciclos de duty cycle adaptativo de BLE, pulsos de flash intermitentes y modo ultrabatería). | Modo "SOS Prolongado" en EarthQuakeTracker que reduce el ciclo de radiofrecuencia a ráfagas cada 30 segundos si la batería cae por debajo del 20%. |
| Fragmentación e incompatibilidad entre ecosistemas: Discrepancias de stack BLE / Wi-Fi Direct entre Android e iOS en React Native. | Alto | A.8.28 Codificación segura y desarrollo | Prevenir fallos funcionales y brechas de seguridad mediante estándares de desarrollo homogéneos y componentes nativos certificados. | Media | Desarrollar módulos puente nativos optimizados, restringirse a especificaciones Bluetooth SIG estándar y suite de pruebas cruzadas entre SOs. | Conexión híbrida estandarizada en EarthQuakeTracker que garantiza compatibilidad mutua en transmisiones de paquetes de rescate entre dispositivos Android e iOS. |
| Aislamiento por baja densidad de nodos y suplantación: Carencia de nodos puente cercanos en la red ad-hoc o inyección de alertas de auxilio apócrifas. | Crítico | A.8.20 Seguridad en redes y servicios de red | Proteger los servicios de red ad-hoc contra accesos no autorizados, manipulación de mensajes y aislamiento de participantes. | Alta | Implementar firmas criptográficas livianas en beacons SOS, verificación mutua entre pares y fallback automático a canal SMS satelital/celular. | Malla de socorro de EarthQuakeTracker con fallback híbrido por SMS geolocalizado si no se detectan nodos puente en un radio de 50 metros tras 2 minutos. |